Übungsprojekt Herbst 2021
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zu einer schulischen Team-Projektarbeit

Klausurplaner „TearTable“
Entwicklung einer Web-Applikation zur Verwaltung anstehender Klausuren
Durchführungszeitraum: 01.09.2021 - 24.11.2021

Projektteam
Jason Preziuso
Straße 1
12345 Berlin

Joshua Zacherl
Unterau 5
65594 Runkel

Jaime Gamero
Straße 2
12345 Berlin

Kadri Kalesi
Straße 3
12345 Berlin

Auftraggeber
Brühlwiesenschule Hofheim
Gartenstraße 28
65719 Hofheim

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung…………………………………………………………………………………………1
1.1 Ausgangslage…………………………………………………………………………..1
1.2 Kurzbeschreibung……………………………………………………………………...1
1.3 Projektumfeld…………………………………………………………………………...1
1.4 Ziel……………………………………………………………………………………….1
1.5 Projektbeschreibung…………………………………………………………………...1

2. Planung…………………………………………………………………………………………..1
2.1 Zeitplanung……………………………………………………………………………..1
2.2 Budgetplanung…………………………………………………………………………1

1. Einleitung
Dieses Dokument simuliert eine Dokumentation für ein IHK-Abschlussprojekt. Es wurde im Rahmen einer Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung als Vorbereitung auf die wirkliche Abschlussprüfung der IHK erstellt.

1.1 Ausgangslage
Aktuell werden die Klausuren in der Klasse 12ITa in Moodle angepinnt. Andere Klassen verwenden einen Zettel mit Datum und Fach, welcher an die Wand des Klassenzimmers geheftet wird. Eine gute Lösung ist dies nicht, weil es sehr unübersichtlich ist und auch nicht immer jeder Lehrer daran denkt, diese Liste zu aktualisieren. Außerdem ist der Zettel an der Wand nur vor Ort in der Brühlwiesenschule einsehbar.

1.2 Kurzbeschreibung
Die Schüler der Brühlwiesenschule Hofheim Jason Preziuso, Joshua Zacherl, Kadri Kalesi und Jaime Gamero möchten einen Klausurenplaner für die genannte Schule erstellen. Bei dem Klausurenplaner handelt es sich um eine digitale Web-Applikation zum Verwalten und Planen der bevorstehenden Klausuren für die einzelnen Schulklassen. Die Lehrer haben die Möglichkeit, Klausuren dem Planer hinzuzufügen und den Schülern Zugriff darauf zu gewähren, damit die Schüler sehen, wann die Klausuren stattfinden.

1.3 Projektumfeld
Das Projekt werden die vier angegebenen Schüler gemeinsam umsetzen. Die Umsetzung des Projekts erfolgt größtenteils in der Brühlwiesenschule vor Ort. Teilaufgaben werden aber auch nach der Schule zu Hause oder während der Arbeitszeit im jeweiligen Betrieb erledigt. Für die Entwicklung des Projekts wurde die agile Methodik Scrum gewählt. Die benötigten Arbeitspakete für diese Methode wurden auf einem Kanban Board angelegt. Es wurden Verantwortlichkeiten für die einzelnen Arbeitspakete festgelegt und zwei Teams gebildet. Das Front-End-Team hat mithilfe von HTML, CSS und JavaScript die Weboberfläche und einzelne Funktionalitäten umgesetzt. Das Back-End-Team hat für die Entwicklung die Technologien MySQL und Node.js genutzt.

1.4 Ziel
Das Ziel des Projekts besteht darin, eine digitale Web-Applikation für die Brühlwiesenschule in Hofheim zu entwickeln, welche die Verwaltung von bevorstehenden Klausuren so unkompliziert wie möglich macht. Wichtig ist, dass Schüler und Lehrer von jedem Ort, der über eine Internetverbindung verfügt, darauf zugreifen können.

1.5 Projektbeschreibung
Der Klausurenplaner soll die Möglichkeiten bieten, Klausurtemine erstellen, ändern und löschen zu können. Dabei sollen folgende Attribute enthalten sein:
- Datum & Uhrzeit bzw. Schulstunde(n)
- Klassendaten
- Fach
- Raum
- Klausurthemen (Kann-Feld)

Klassendaten können eingepflegt werden mit einem Lehrer-Account. Dieser Account soll folgende Attribute besitzen:
- Klasse
- Passwort
- Import-Funktion für Klassensätze (Klasse mit Passwort)
- Reset-Funktion für alle Termine eines wählbaren Zeitraums

Die User-Verwaltung sollte folgende Dinge enthalten:
- Lehrer und/oder Admin mit Namen, Mail, Passwort (Lehrer können auch Admin sein)
- Import-Funktion für Lehrerdaten mit Passwort

2. Planung
Die unten stehende Zeitplanung beläuft sich auf insgesamt 72 Stunden.

2.1 Zeitplanung
Was?	Verantwortlichkeit(en)	Dauer (h)
Dokumentation		20
Projektbeschreibung	Team	5
Lastenheft	Jason	4
Installationsanleitung für Admins	Kadri	3
Benutzerhandbuch für Benutzer	Joshua	4
Test-Protokolle	Jaime	2
Team-Protokolle	Jason	2
Front-End		20
Grafische Oberfläche aller Unterseiten	Joshua	10
JavaScript Funktionalitäten	Jason	10
Back-End		20
Implementierung der API	Jaime	10
Implementierung der Datenbank und Tabellen	Kadri	5
MySQL-Statements schreiben	Kadri	5
???		12
Test und Qualitätssicherung	Team	je 3

2.2 Budgetplanung
Kosten die eventuell anfallen würden, wären Kosten für Balsamiq Mockups 3. Ein Programm, womit man sich Mockups erstellen kann. Die Web-App würde 9 $ im Monat oder 90 $ im Jahr kosten. Kosten entfallen, da Kadri Kalesi eine Lizenz dafür besitzt. Weitere Kosten, die entstehen, sind die Serverkosten, welche aber die Brühlwiesenschule übernimmt, da die Server bereits in der Schule vorhanden sind.

?? Entwurfsphase

?.1 Design Pattern
Das Projekt soll mit dem Design Pattern „Model View Controller“ umgesetzt werden. Der Vorteil dieser Struktur ist, dass die einzelnen Programmteile voneinander getrennt sind. Zu den drei Teilen zählen die Weboberfläche (View), das Datenmodell (Model) und die Steuerung des Programms (Controller).
Durch diese Trennung wird z. B. ein Austausch der Weboberfläche sehr leicht ermöglicht, weil dieser Teil unabhängig von den anderen ist. Zudem wird die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit des Quellcodes erhöht.

?.2 Datenbankmodell
Bevor die Datenbank angelegt werden kann wurde ein ERM erstellt. Dieses gibt Auskunft über alle benötigten Datenbanktabellen und alle Attribute.

?.2 Design der Weboberfläche
Die Mockups für die Weboberfläche wurden als Erstes in Form von Skizzen auf Papier erstellt. Beim Erstellen der Skizzen musste beachtet werden, dass alle geforderten Daten aus der Projektbeschreibung, die in der Datenbank gespeichert werden sollen, auch auf den verschiedenen Unterseiten der Weboberfläche in den entsprechenden Tabellen angezeigt werden. Außerdem müssen ausreichend Knöpfe vorhanden sein, um alle Funktionalitäten abdecken zu können. Diese Skizzen wurden dann in das Programm Balsamiq Mockups 3 übertragen, um die Mockups in digitaler Form dem Projektantrag beifügen zu können. Nach Besprechung des Projektantrags mit dem Auftraggeber wurden noch Anpassungen am Mockup vorgenommen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.